|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **프로젝트 일정표** | | | | | | | |
| 분류 | 항목 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 완료일 |
| 계획 | 프로젝트 계획서, 요구사항 분석서 작성 |  |  |  |  |  | 7/17 |
| 프로젝트  작업 | 로그인, 회원가입 화면 구성 |  |  |  |  |  | 7/18 |
| 대분류(전자메일, 게시판 뉴스기사, 게임) 선택 화면 |  |  |  |  |  | 7/19 |
| 각 대분류 당 소분류를 선택하는 화면 |  |  |  |  |  | 7/20 |
| 아이디, 비밀번호로 회원가입 |  |  |  |  |  | 7/17 |
| 로그인 여부 판단 |  |  |  |  |  | 7/17 |
| 메일 입력 시 파일 저장 |  |  |  |  |  | 7/20 |
| 메일 읽을 수 있도록 파일 불러오기 |  |  |  |  |  | 7/20 |
| 게시판에 글을 입력하면 파일로 저장 |  |  |  |  |  | 미완 |
| 파일에 저장된 오늘의 주요기사 상위 10개 불러오기 |  |  |  |  |  | 미완 |
| 파일에 저장된 오늘의 기상정보 가져오기 |  |  |  |  |  | 미완 |
| 미니게임 페이지에 팩맨 게임 연동 |  |  |  |  |  | 미완 |
| 미니게임 페이지에 스페이스 인베이더 연동 |  |  |  |  |  | 미완 |
| 숫자야구 구현 및 미니게임 페이지에 연동 |  |  |  |  |  | 미완 |
| 제출 | 프로젝트 실패 보고서 작성 및 제출 |  |  |  |  |  | 7/22 |